

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ИЛАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАПСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2025 с. Карапсель № 17-п

О мероприятиях по предупреждению

чрезвычайных ситуаций, связанных

с весенним паводком 2025 года

В целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать выполнение мероприятий по подготовке территории сельсовета к пропуску весенних паводковых вод 2025 года согласно приложению № 1.

2. Рекомендовать всем жителям населенных пунктов Карапсельского сельсовета произвести очистку водоотводных каналов для отвода талых вод.

3. Рекомендовать всем руководителям учреждений произвести очистку крыш и отмостки зданий по периметру от снега.

4. Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Карапсельский вестник» и размещению на официальном сайте администрации Карапсельского сельсовета Иланского района.

И.о. главы Карапсельского сельсовета О.С. Золотарева

# Приложение 1

к постановлению администрации

Карапсельского сельсовета

Иланского района Красноярского края

от 26.03.2025 от № 17-п

## П Л А Н

ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2025 год

на территории Карапсельского сельсовета

Иланского района Красноярского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулярно информировать комиссию по ЧС и ПБ района о ходе выполнения противопаводковых мероприятий и выполненных работах | по мере подтаивания снега | Глава сельсовета |
| 2 | Проверить наличие и готовность сил и средств организаций, привлекаемых при необходимости для проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций выполнения первоочередных противопаводковых мероприятий | до 30 апреля 2025 | Глава сельсовета  Руководители учреждений |
| 3 | Очистить водопропускные канавы  по ул.Трактовой № дома 91 и № 59 | до 15.04.2025 | Администрация  Карапсельского сельсовета |
| 4 | Своевременно очистить колодцы водопроводных сетей от снега | По мере  подтаивания снега | МКУ «ЖКХ»  АО «КрасЭКо» |
| 5 | Организовать проверки объектов жизнеобеспечения (тепло-, электро-, водоснабжения и канализации) на предмет безаварийной работы | до 01.04.2025 | Глава сельсовета |
| 6 | Проверить все источники водоснабжения на подконтрольной территории, при необходимости организовать промывку и дезинфекцию водопроводных сооружений | до 01.05.2025 | МКУ «ЖКХ» |